TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên sinh viên: Thạch Thị Huệ Trinh                                      	 MSSV: 110122193

Lớp: DA22TTC                                                                           	 Khóa: 22

Tên đề tài: Phát triển ứng dụng di động hỗ trợ duy trì lối sống lành mạnh.

- Mục tiêu của đề tài: Đề tài hướng đến việc nghiên cứu và phát triển một ứng dụng di động nhằm hỗ trợ người dùng xây dựng và duy trì lối sống lành mạnh một cách khoa học và hiệu quả. Ứng dụng được xây dựng cho phép người dùng theo dõi, quản lý và đánh giá các thói quen sinh hoạt hằng ngày bao gồm chế độ ăn uống, hoạt động thể chất, giấc ngủ và trạng thái tinh thần. Thông qua việc tích hợp các chức năng thiết lập mục tiêu cá nhân, ghi nhận dữ liệu và phân tích tiến trình thực hiện, ứng dụng góp phần giúp người dùng nâng cao ý thức tự quản lý sức khỏe. Bên cạnh đó, ứng dụng còn cung cấp các gợi ý, khuyến nghị và cơ chế nhắc nhở phù hợp, dựa trên dữ liệu thu thập được, nhằm hỗ trợ cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần một cách toàn diện. Mục tiêu tổng thể của đề tài là xây dựng một giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao, giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thói quen sinh hoạt của người dùng trong bối cảnh hiện đại.

- Nội dung thực hiện:

- Khảo sát, thu thập và phân tích yêu cầu hệ thống nhằm xác định nhu cầu người dùng, phạm vi chức năng và các yêu cầu phi chức năng của ứng dụng.

- Nghiên cứu các ứng dụng tương tự nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế và đề xuất hướng phát triển phù hợp.

- Phân tích và thiết kế hệ thống bằng các mô hình:

  - Sơ đồ Use Case

  - Sơ đồ lớp (Class Diagram)

  - Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD)

- Thiết kế kiến trúc hệ thống theo mô hình Client–Server và xây dựng API theo chuẩn RESTful.

- Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) đảm bảo tính trực quan, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.

- Phát triển ứng dụng di động với các chức năng cơ bản như:

  - Quản lý tài khoản người dùng

  - Thiết lập và quản lý mục tiêu cá nhân

  - Theo dõi và ghi nhận thói quen sinh hoạt

  - Hiển thị thống kê, biểu đồ tiến trình

  - Cung cấp gợi ý và nhắc nhở

- Xây dựng hệ thống backend để xử lý dữ liệu, quản lý logic nghiệp vụ và cung cấp API.

- Tích hợp hệ thống giữa ứng dụng di động và backend.

- Kiểm thử hệ thống và đánh giá hiệu năng hoạt động.

- Hoàn thiện ứng dụng và triển khai thử nghiệm.

- Phương pháp thực hiện:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm kiếm, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài.

- Phương pháp thực nghiệm:

  - Xác định yêu cầu bài toán, phân tích, thiết kế thành phần dữ liệu, xử lý, giao diện.

  - Lập trình để xây dựng ứng dụng di động theo yêu cầu.

- Bố cục đề tài:

- Chương 1: Tổng quan về đề tài	
Giới thiệu đề tài, lý do chọn đề tài, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết	
Trình bày các khái niệm liên quan, công nghệ sử dụng và các nghiên cứu liên quan.

- Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống	
Phân tích yêu cầu, xây dựng mô hình hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Chương 4: Hiện thực hóa nghiên cứu	
Trình bày quá trình xây dựng ứng dụng, các chức năng và giao diện.

- Chương 5: Kết quả nghiên cứu

Trình bày kết quả đạt được sau quá trình nghiên cứu, thực hiện.

- Chương 6: Kết luận và hướng phát triển	
Kết luận và đề xuất hướng phát triển.

- Tài liệu tham khảo:

- Các giáo trình về phát triển ứng dụng di động.

- Tài liệu về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

- Tài liệu về RESTful API và kiến trúc phần mềm.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng các công nghệ liên quan.

- Kế hoạch thực hiện đề tài

| Tuần | Từ ngày - đến ngày | Công việc thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Từ 20/04/2026 đến 26/04/2026 | - Nghiên cứu các mô hình theo dõi thói quen và phân tích hành vi người dùng trong lĩnh vực hỗ trợ lối sống lành mạnh. - Xác định nhóm người dùng mục tiêu của hệ thống. - Xác định các vai trò chính trong hệ thống, bao gồm Người dùng và Quản trị viên. - Xác định mục tiêu tổng thể và các chức năng cốt lõi của ứng dụng. - Lựa chọn và định hướng các công nghệ phù hợp phục vụ cho việc phát triển ứng dụng. |  |
| 2 | Từ 27/04/2026 đến 03/05/2026 | - Phân tích các chức năng chính của hệ thống dựa trên kết quả nghiên cứu. - Xác định chi tiết các chức năng cho từng vai trò (Người dùng, Quản trị viên). - Xác định các thực thể chính trong hệ thống (user, habit,…). |  |
| 3 | Từ 04/05/2026 đến 10/05/2026 | - Xác định các actor và chức năng hệ thống - Vẽ sơ đồ Use Case tổng thể - Đặc tả chi tiết từng Use Case - Xây dựng sơ đồ lớp (Class Diagram) - Xác định các đối tượng: User, Habit, Goal, Reminder… - Thiết kế mối quan hệ giữa các thực thể - Vẽ sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram) - Chuẩn hóa dữ liệu và thiết kế bảng trong cơ sở dữ liệu. |  |
| 4 | Từ 11/05/2026 đến 17/05/2026 | - Thiết kế giao diện trang đăng nhập và đăng ký người dùng. - Thiết kế giao diện trang chính (Dashboard). - Thiết kế giao diện quản lý và theo dõi thói quen. - Thiết kế giao diện thống kê và hiển thị tiến trình (biểu đồ). - Thiết kế bổ sung các giao diện phát sinh trong quá trình phát triển nhằm đảm bảo tính đầy đủ về chức năng và tối ưu trải nghiệm người dùng. |  |
| 5 | Từ 18/05/2026 đến 24/05/2026 | - Xây dựng mô hình hệ thống Client–Server - Xác định các thành phần: Mobile App – Backend – Database - Thiết kế danh sách API: - API đăng ký / đăng nhập - API quản lý thói quen - API thống kê,... - Kiểm thử API cơ bản bằng Postman. |  |
| 6 | Từ 25/05/2026 đến 31/05/2026 | - Khởi tạo project mobile - Xây dựng cấu trúc project - Lập trình chức năng đăng ký/đăng nhập bằng Google. - Xây dựng backend (user API) - Kết nối frontend – backend |  |
| 7 | Từ 01/06/2026 đến 07/06/2026 | - Xây dựng chức năng thiết lập thói quen. - Phát triển chức năng hỗ trợ song ngữ (EN/VI). - Phát triển chức năng theo dõi tiến độ thực hiện (chuỗi streak). - Lưu trữ và quản lý dữ liệu người dùng. |  |
| 8 | Từ 08/06/2026 đến 14/06/2026 | - Xây dựng chức năng gamification thông qua mô hình trồng cây ảo. - Xây dựng chức năng thống kê và biểu đồ. - Phát triển hệ thống nhắc nhở (notification). - Hoàn thiện giao diện người dùng. |  |
| 9 | Từ 15/06/2026 đến 21/06/2026 | - Kiểm thử hệ thống (Unit, Integration, System). - Phát hiện và sửa lỗi. - Tối ưu hiệu năng ứng dụng. |  |
| 10 | Từ 22/06/2026 đến 28/06/2026 | - Viết báo cáo. - Hoàn thiện nội dung và chỉnh sửa - Chuẩn bị slide và nộp đồ án. |  |

Vĩnh Long, ngày     tháng    năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	SINH VIÊN THỰC HIỆN